[image: image1.jpg]Lo

Citta di
Cava de'Tirreni

T







	Piazza E. Abbro, 1
	tel. 089682184
	www.comune.cava-de-tirreni.sa.it

	84013 Cava de’Tirreni (Sa)
	fax 089344810
	comunazione@comune.cava-de-tirreni.sa.it



PROGETTO ESECUTIVO “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE VII LOTTO DELLA FOGNATURA URBANA VIA BENINCASA E SFIORATORI DI PIENA”
L’intervento in oggetto rappresenta uno degli stralci in cui si è articolato l’intervento complessivo che ha comportato il rifacimento della rete fognaria di parte di viale Garibaldi, di piazza De Marinis, della sola fogna lurida di parte di via Palumbo, di parte della fogna di XXV Luglio e di via P. Santoriello. Con l’insieme sistematico degli interventi eseguiti si è riusciti a collegare tutta la dorsale del centro cittadino con l’emissario di adduzione al depuratore di Nocera, risolvendo anche il problema annoso delle esondazioni di piazza De Marinis. Resta ancora da eseguire il completamento della dorsale portante dell’intervento, attualmente ferma su viale Garibaldi, con il completamento della condotta fognaria su via Benincasa. Successivamente, con altro finanziamento, dovranno essere ristrutturate le altre tratte fognarie nella zona depressa di via M. Di Savoia. Con le somme residuali il progetto redatto prevede l’adeguamento funzionale degli sfioratori di piena ubicati al di sotto della sede stradale dell’incrocio tra via Mazzini e via Canali, alle spalle della curva nord dello stadio comunale e di via Palumbo. Il presente progetto, pertanto, prevede l’esecuzione degli interventi su via Benincasa e sugli sfioratori conseguendo così il miglioramento funzionale della rete fognaria cittadina, attenuando o addirittura eliminando la disfunzione che si manifesta con il rigurgito dell’intera rete fognaria del centro. L’esecuzione dei lavori appare urgente al fine di completare l’intervento da tempo avviato con la realizzazione delle opere del VII lotto della fognatura urbana. La zona d’intervento è oggetto di esondazioni, come d’altra parte anche la zona di via Mafalda di Savoia, in occasione di intense piogge con conseguenti problemi di natura igienico-sanitaria. I lavori, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, sono stati affidati alla R.T.I. Eurocostruzioni 2003 srl – SO.ME.CO. srl con sede in Capua (CE) per l’importo di € 501.237,28 oltre IVA, oltre ad € 22.285,47 quali oneri per la sicurezza. 







